Bước 1. Tìm lỗi theo tiêu chí INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai ở T (Testable) & E (Estimable): "Đẹp" và "dễ dùng" là tiêu chí cảm tính, không có định lượng cụ thể nên nhóm không thể kiểm thử (Testable) hay ước lượng độ phức tạp (Estimable). |
| US3 | Sai ở V (Valuable): User Story phải mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng/doanh nghiệp. Việc viết lại giao diện bằng React là giải pháp kỹ thuật, nên chuyển thành Technical Debt/Task phụ vụ cho một Feature người dùng cụ thể. |
| US4 | Sai ở S (Small) & E (Estimable): Quá lớn (Epic), ôm ôm quá nhiều tính năng (xem theo nhiều chiều, xuất Excel, tự gửi email) làm nhóm không thể ước lượng chính xác. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 (Bổ sung tiêu chí đo lường được)

Nội dung US2 viết lại:

Là một khách hàng, tôi muốn quy trình đặt món được tối ưu ngắn gọn, để tôi có thể hoàn thành việc đặt đồ ăn nhanh chóng.

Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận) đo lường được:

Khách hàng hoàn thành đặt món trong tối đa 3 bước (Chọn món →\rightarrow→ Chọn địa chỉ/thanh toán →\rightarrow→ Xác nhận).

Thời gian hoàn thành thao tác trung bình dưới 60 giây.

b) Tách US4 và đặt vào cây 3 cấp (Epic →\rightarrow→ Feature →\rightarrow→ User Story)

Epic: Báo cáo & Phân tích kinh doanh FoodNow

Feature: Báo cáo doanh thu đa chiều

US4.1: Là một Admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu trên hệ thống lọc theo thời gian (ngày/tuần/tháng), khu vực và nhà hàng, để theo dõi nhanh tình hình kinh doanh.

US4.2: Là một Admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo doanh thu ra file Excel và cài đặt lịch tự động gửi email cho Ban giám đốc, để tiết kiệm thời gian báo cáo định kỳ.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog & Áp dụng DEEP

a) Thứ tự ưu tiên Product Backlog đề xuất

Thứ tự được sắp xếp dựa trên giá trị người dùng, mức độ cấp thiết và tính phụ thuộc:

US1 (Lọc nhà hàng theo món): Tính năng cốt lõi giúp khách hàng tìm đồ ăn nhanh (đáp ứng lời hứa giao hàng 30 phút), dễ làm, triển khai được ngay.

US2 (Đã sửa) (Tối ưu quy trình đặt món ≤3\le 3≤3 bước): Cải thiện trải nghiệm người dùng, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

US4.1 (Xem báo cáo doanh thu trên hệ thống): Đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành cơ bản cho Admin.

US4.2 (Xuất Excel & Tự động gửi Email): Tính năng nâng cao, có thể phát triển ở các Sprint sau khi US4.1 đã chạy ổn định.

b) Áp dụng tiêu chuẩn DEEP cho Story đứng đầu

Mức độ chi tiết của Story đứng đầu (US1):

Theo nguyên tắc Detailed Appropriately của DEEP, US1 nằm ở đỉnh backlog nên phải đạt trạng thái Ready for Sprint. Story cần được làm mịn chi tiết bao gồm: tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) rõ ràng, thiết kế giao diện (UI/UX) hoàn chỉnh, các trường dữ liệu cần lọc và xử lý các trường hợp ngoại lệ (ví dụ: không tìm thấy nhà hàng phù hợp).

Công việc nhóm cần làm trong buổi Backlog Refinement cho US1:

Thảo luận & Làm rõ: Xác định rõ các tiêu chí lọc (món Việt, món Hàn, đồ uống, đồ ăn nhanh, v.v.).

Viết Acceptance Criteria: Định nghĩa rõ các kịch bản Pass/Fail khi người dùng bấm lọc.

Ước lượng (Estimating): Sử dụng Planning Poker (hoặc Story Points) để đánh giá độ phức tạp kỹ thuật.

Xác định DoD (Definition of Done): Thống nhất các điều kiện để hoàn thành (Code review, Unit test, QA test thành công trên staging).